## Slide 1
ThyssenKrupp Elevator
钣金作业计划自动化项目

## Slide 2
P
  Plan
  目标? 实施计划? 预期收益？
D
  Do
  方案实施，是否需要布局调整？
C
  Check
  检查和评估结果
A
  Action
  正式执行并标准化，探讨进一步推广？

## Slide 3
Plan 计划
P
D
C
A
收集资料
分析
目标确认
计划实施
执行措施
检查结果
总结经验
修订目标
目标
Do 实施
Check 检查
Action 处理
分析现状，发现问题
分析问题中的各种影响因素
找出影响问题的主要原因
针对主要原因，提出解决措施
执行解决措施
检查执行结果是否达到了预定的目标
总结成功经验， 制定相应的标准
没有解决或新出现的问题转入下一个PDCA循 环去解决
收集资料，分析，目标确认，计划实施

## Slide 4
1
项目背景。
随着公司的的订单负责化,多样化,和车间的产能的不断提高,对钣金PP作业计划员的要求逐步提高,主要体现在:
更高的应变能力;车间间的异常产生,及时的调整计划.
更高的效率; 交期的缩短需要更快把计划排好;
更高的准确性; 工位之间的衔接精确到分钟;
存在问题:
作业计划还是手工排产,有时排错,漏排.
作业计划手工排产,当计划调整时应变能力不够强;
作业计划手工排产,效率不高,钣金作业计划,喷涂作业计划,门头作业计划3个人在排产;
基于以上情况:
经过IT和管理层决定立项,由CE李工支持开发一个排产工具解决这个问题.

## Slide 5
2
项目整体计划
Plan
Do
Check
Action
2016年1月
2016年2月
2016年3月
  收集资料;
  目标确认;
  计划实施:
2016年4月
  执行措施
  检查执行结果
  总结经验;
  修订目标:

## Slide 6
3
项目目标。
计划准确性:
计划应变能力:
工作效率:
信息的透明化

## Slide 7
4
自动排产模式
排产
报工
工作中心
工作中心
工作中心
工作中心
工作中心
工作中心
工作中心
工作中心
BOM展开
主数据
排产总预览
完工总预览
工单输入
BOM
ROUTING
计划框架

## Slide 8
4
自动排产模式
BOM展开
排产
主数据
工作中心
工作中心
工作中心
工作中心
排产总预览
完工总预览
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
BOM展开
工单输入
BOM
ROUTING
计划框架

## Slide 9
4
自动排产模式
报工
工作中心
工作中心
工作中心
工作中心
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
早班
中班
夜班
BOM展开
主数据
排产总预览
完工总预览
工单输入
BOM
ROUTING
计划框架

## Slide 10
E
经验心得。
小的投入也可以得到大的改善。
前面的工序做好工作，可以提升后面工序的工作效率。
精益的工具能帮我们提升工作效率。